การเปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

--------------------------

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในการนี้ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพกับ
ผลการจัดหาพัสดุ โดยคำนึงถึงหลัก 3E’s ได้แก่ หลักความประหยัด (Economy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 1 เปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ | แผนปฏิบัติการ |  |  | ผลการจัดหา |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หลักเกณฑ์ ในการจัดหา | ประหยัด (บาท)/ ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศสอบราคา/ประกวดราคา | ช่วงเวลาที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา | ช่วงเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา | ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญา | ช่วงเวลาที่ส่งมอบ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | 250,000 | 249,000 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 1,000 บาท/ร้อยละ 0.4 |
| 2 | ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | ธ.ค. 57 | ก.พ 58 | พ.ค. 58 | มี.ค. 58 | พ.ค. 58 | พ.ค. 58 | 356,000 | 355,500 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 500 บาท/ร้อยละ 0.14 |
| 3 | ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD | ธ.ค. 57 | ก.พ 58 | พ.ค. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | ต.ค. 58 | 30,000,000 | 29,700,000 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 300,000 บาท /ร้อยละ 1 |
| 4 | ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD | ธ.ค. 57 | ก.พ 58 | พ.ค. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | 44,919,500 | 44,750,000 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 19,000 บาท/ ร้อยละ 0.04 |
| 5 | ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | พ.ค. 58 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | พ.ค. 58 | การจัดซื้อครุภัณฑ์ 6,036,160 | 4,099,600 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 1,936,560 บาท / ร้อยละ 32.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | การจัดเช่า 2,000,000 | 2,000,000 | - ราคาที่เสนอต่ำสุด | - บาท |
| 6 | ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | 17,000,500 | 16,900,000 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 180,500 บาท/ร้อยละ 1.06 |
| 7 | ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม) | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | พ.ค. 58 | ม.ค. 58 | มี.ค. 58 | พ.ค. 58 | 4,150,400 | 4,105,000 | - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด | 45,400 บาท/ร้อยละ 1.09 |

ตาราง  2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานตาม หลัก 3 E

| ลำดับ | รายการ | หลักความประหยัด (Economy) | หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) | หลักประสิทธิผล (Effectiveness) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 | การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 3 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากมีการปรับ TOR จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 4 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 19,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 5 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,936,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.08 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 180,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม) | สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 45,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 | การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |